实验1｜反欺诈项目

核验与反思

V2 Word/PPT一致性、证据边界与变更联动复盘

组号：G21

组员姓名与学号：现有工作记录未提供；本文件不补造

材料性质：教学模拟

生成日期：2026-07-23

核验日期：2026年7月23日 核验范围：V2立项分析报告、V2管理层汇报、变更记录及参考材料 核验结论：P001—P013均已按台账所列依据完成修复并通过复测；修订后Word、PPT与参考材料之间未发现新增事实冲突。

## 一、核验依据

《02_项目事实表.xlsx》：项目基础事实和核心数据的唯一口径。

《04_供应商方案摘要.pdf》：供应商效果主张及报价排除项。

《07_管理层变更卡.pdf》：CHG-01，预算调整为650万元、周期调整为9个月，并设置3个月试点及第3个月末门槛评审。

《05_Word立项报告模板.docx》与《06_管理层汇报模板.pptx》：材料结构、信息层级和证据边界要求。

《03_问题台账_诊断补充_V2.xlsx》：P001—P013的具体问题、位置、依据、风险和修复要求。

## 二、交叉一致性核验

| 核验项 | Word修订版 | PPT修订版 | 依据与结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 明川银行 AI 反欺诈预警系统 | 明川银行 AI 反欺诈预警系统 | 一致 |
| 预算 | 650万元，上限口径 | 650万元，上限口径 | 与CHG-01一致 |
| 周期 | 9个月 | 9个月 | 与CHG-01一致 |
| 实施阶段 | 含3个月试点，第3个月末门槛评审 | 以阶段路径和决策门槛单独呈现 | 一致 |
| 核心事实 | 年交易量1,200万笔、年度风险损失3,600万元、误报率62% | 同口径呈现 | 与项目事实表一致 |
| 供应商效果 | 效率提升约30%、误报率45%—50%，均注明“供应商主张，尚未验证” | 同口径并注明“尚未验证” | 未将主张改写为事实或保证 |
| 收益情景 | 仅作为测算情景，不作为已验证收益或ROI结论 | 明确为非ROI的情景观察 | 未扩大结论 |
| 预算边界 | 披露5项未明确纳入成本 | 决策页及附录披露5项未明确纳入成本 | 一致 |
| 风险 | 数据、集成、模型、合规、成本边界与退出迁移风险 | 管理层决策相关风险和治理要求 | 重点一致，详略符合载体用途 |
| 决策建议 | 建议受控试点、门槛评审后再决定扩展 | 以审批事项和闸门条件支持管理层决策 | 一致 |

## 三、P009—P013专项复测

P009/P012：PPT已将“650万元预算”和“9个月周期”拆为对等、独立指标卡；周期说明包含“3个月试点”和“第3个月末门槛评审”。

P010：Word新增“预算边界与未纳入成本”，Word结论、PPT决策页及附录均披露银行内部人员、数据治理整改、长期运维、额外接口、退出迁移成本五项；明确650万元不自动覆盖这些持续性或额外成本。

P011：Word误报率表述已改为“45%—50%”，并标注“供应商主张，尚未验证；漏报变化与客户影响待确认”。

P013：PPT已恢复第8页“附录｜证据边界”，列明事实表、供应商摘要、CHG-01优先级和未纳入成本。

## 四、技术与版式检查

PPT共8页；全页渲染检查无内容越界，模板版式一致性检查未发现异常。

Excel台账公式错误扫描为0；P001—P013均有具体复测结论，最终状态为“已关闭”。

Word完成结构、章节、表格、页边距及关键文本检查；自动化交叉核验未检出禁用口径或矛盾数字。

当前运行环境缺少LibreOffice/soffice，无法完成Word逐页渲染，因此Word视觉核验采用结构检查替代；这不影响文本和数据一致性结论，但正式提交前仍建议在Microsoft Word中进行一次分页目视检查。

## 五、版本与保全

原始故障版Word、PPT、台账模板及既有诊断台账均未修改。

诊断补充台账V2保留P009—P013“未开始”和“第一阶段仅诊断；未修复，暂不复测”的阶段状态。

修复复测台账V3记录全部修复结果，便于追溯“问题—依据—修复—复测”的闭环。

## 六、实验反思（100—200字）

变更卡下发后，最容易踩的坑不是漏改封面，而是只替换预算和周期，却忘记同步实施阶段、指标卡、图表注释、执行摘要和决策边界。跨文档核对时，尤其容易漏掉历史值是否仍混在正文、预算卡是否吞掉周期信息，以及供应商效果是否被预算变化误带着调整。本次采用变更影响清单、旧口径扫描和Word—PPT逐项对照，证明修改只覆盖CHG-01明确事项，其他业务事实和未验证主张保持不变。