实验2｜材料纠错

修复计划、核验与反思

P001—P013问题修复闭环与跨文档回归核验

组号：G21

组员姓名与学号：现有工作记录未提供；本文件不补造

材料性质：教学模拟

生成日期：2026-07-23

# 一、修复计划

修复对象为故障版Word和PPT的工作副本；不覆盖教师原件。证据优先级为：管理层变更卡CHG-01＞项目事实表当前正式口径＞供应商方案摘要＞未验证判断。修复优先处理金额、单位和结论硬错误，再处理跨文档冲突、风险与成本遗漏、供应商主张失真和版式缺口。

| 顺序 | 问题 | 修复动作 | 依据 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P002、P003 | 统一650万元、9个月、前3个月试点与第3个月末门槛 | F09、F10；CHG-01 | 旧口径扫描；实施阶段复核 |
| 2 | P001、P004 | 统一项目名与受控试点边界；恢复规则并行和人工最终复核 | 事实表标题；供应商摘要；R02—R04 | 封面/摘要/结论扫描 |
| 3 | P005—P007、P011 | 修正3,600万元；恢复25%—35%、30%、45%—50%并标尚未验证；删除确定性ROI | F04；供应商摘要第2页 | 比例、区间、标签与公式复核 |
| 4 | P009、P012 | 预算与周期拆成对等指标卡，周期注明试点与门槛 | F09、F10；CHG-01 | PPT逐页视觉核对 |
| 5 | P010 | 披露内部人员、数据治理、运维、额外接口、退出迁移五项成本 | 供应商摘要第2页 | 投入、结论、决策及附录核对 |
| 6 | P008、P013 | 补齐八类风险和附录证据边界 | 风险清单R01—R08；模板第8页 | 风险覆盖与8页结构复核 |

# 二、执行记录

按计划在另存的修订版文件中执行P001—P013。项目名称统一为“明川银行 AI 反欺诈预警系统”；预算与周期统一为650万元和9个月；供应商效果保持原区间并就近标注“供应商主张，尚未验证”。PPT恢复8页结构，Word和PPT均披露五项未明确纳入成本，并保留人工最终处置责任。

| 问题组 | 关键修改 | 状态 | 复测证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| P001—P004 | 项目名、试点边界、预算周期、规则并行与人工复核 | 已关闭 | Word摘要/方案/结论；PPT封面/方案/决策 |
| P005—P007、P011 | 事实值、供应商区间、尚未验证标签与非ROI边界 | 已关闭 | Word投入与收益；PPT事实卡/投入页 |
| P008 | 八类风险、责任方、监控与停止条件 | 已关闭 | Word风险表；PPT风险治理页 |
| P009、P012 | 650万元与9个月独立指标卡 | 已关闭 | PPT投入与预期页 |
| P010 | 五项预算排除边界 | 已关闭 | Word预算段/结论；PPT决策/附录 |
| P013 | 恢复附录｜证据边界 | 已关闭 | PPT第8页 |

# 三、回归核验

| 核验项 | Word修订版 | PPT修订版 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 明川银行 AI 反欺诈预警系统 | 同口径 | 通过 |
| 预算/周期 | 650万元/9个月 | 650万元/9个月 | 通过 |
| 试点门槛 | 前3个月；第3个月末评审 | 同口径并独立呈现 | 通过 |
| 核心事实 | 1,200万笔、18,000笔、2,400笔、3,600万元、62% | 管理层所需事实同口径 | 通过 |
| 供应商效果 | 25%—35%、30%、45%—50%；尚未验证 | 同口径并标尚未验证 | 通过 |
| 预算边界 | 五项未明确纳入成本 | 决策页与附录披露 | 通过 |
| 风险/建议 | 八类风险；受控试点、门槛后再扩展 | 同一决策边界 | 通过 |

问题台账P001—P013最终状态均为“已关闭”，各条保留具体位置、依据、修复动作和复测结果。未发现修订引入新的事实、数字或结论冲突；旧口径只允许出现在历史变更记录。

# 四、同伴抽查

按“事实—依据—修复—复测”链条进行了第二轮抽查：抽查P005的3,600万元事实基数、P010的五项成本排除、P011的45%—50%区间、P009/P012的预算周期指标卡和P013的证据附录。抽查结果与V3台账一致。现有工作记录未提供具名同伴或签名信息，本记录不补造人员姓名；提交前如需具名签字，应由实际组员在本地补充。

# 五、未解决事项

62%误报率与13.3%确认欺诈率的口径关系仍需业务确认；两项事实均原样保留，不自行修正。

650万元是否覆盖内部人员、数据治理整改、长期运维、额外接口和退出迁移成本仍未明确。

当前环境未完成DOCX逐页视觉渲染；已通过OOXML结构、章节、表格与关键文本检查，提交前仍应在Microsoft Word中目视分页。

# 六、反思

材料纠错的核心不是把页面修得更像成品，而是把每个修改绑定到可定位证据。金额和单位错误会直接改变审批判断，供应商区间被缩成最优值则会制造虚假的确定性；两者都必须优先于排版问题处理。复测时不能只看改动位置，还要扫描摘要、图表、决策页和附录的联动影响。问题台账保留原内容、正确依据、修复动作和复测结果，才能证明问题真正关闭，也能在后续变更时避免旧错误再次进入Word和PPT。