智能信贷审批辅助项目

有限试点立项分析报告

| 版本 | 预算上限 | 周期 | 材料性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| T4-变更后 | 380万元 | 6个月 | 教学模拟；管理层有限试点决策材料 |

证据边界：事实来自案例“二、正式事实”；供应商效果仅为尚未验证主张。

# 1. 执行摘要

建议：在预算上限380万元、周期6个月的边界内，批准有限试点；试点仅用于材料整理、缺失字段提示、审核摘要和风险提示，不改变授权审批人员的最终授信责任。

年申请量24万件、平均人工审核时长45分钟/件是受控事实（CASE-T1-R2、CASE-T1-R3）。

当前12个月逾期率5.8%仅为业务基线，不能归因于审核时长，也不能据此推断试点改善幅度（CASE-T1-R4）。

供应商提出审核效率提升35%，但尚未验证；不得视为承诺、保证或已实现收益（CASE-T1-R7）。

模型对逾期率的影响未提供，列为待确认；不形成ROI或确定收益结论（CASE-T1-R8）。

# 2. 项目背景

海岚消费金融公司计划测试智能信贷审批辅助工具。工具拟整理申请材料、提示缺失字段、生成审核摘要和风险提示。最终授信决定继续由授权审批人员作出。

来源：03_智能信贷审批测试案例.docx，“一、背景”，段落6。

# 3. 建设目标

验证材料整理、缺失字段提示、摘要与风险提示的可用性和文档识别质量。

验证人工审批可理解、可复核、可申诉的工作边界。

形成可追溯的日志、版本、证据留存与再验证机制。

不以降低逾期率或实现确定ROI作为本轮已验证目标。

# 4. 试点范围

| 范围项 | 本轮边界 | 证据/状态 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 材料整理、缺失字段提示、审核摘要、风险提示 | 案例“一、背景” |
| 决策责任 | 模型提供辅助判断；最终授信由授权审批人员作出 | 案例“一、背景” |
| 试点周期 | 6个月 | CASE-T1-R6 |
| 扩展条件 | 完成历史样本验证、公平性/解释性/授权/人工复核审查并经管理层再决策 | 治理条件；数值阈值待确认 |
| 叫停条件 | 发现不当使用受保护属性、重大授权/隐私缺陷、无法纠正的文档识别错误或人工复核失效时暂停 | 治理条件 |

# 5. 实施计划

| 阶段 | 工作 | 输出 | 期限口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段1 | 数据授权、历史样本与材料格式盘点 | 样本清单、授权与访问控制、质量基线 | 纳入6个月总周期；分阶段日期待确认 |
| 阶段2 | 离线验证与人工并行复核 | 识别质量、公平性、解释性、误报/漏报评估 | 纳入6个月总周期 |
| 阶段3 | 有限试点与门槛评审 | 运行日志、申诉/投诉、漂移与供应商依赖评估 | 纳入6个月总周期 |

# 6. 投入与收益

| 项目 | 当前口径 | 证据与限制 |
| --- | --- | --- |
| 预算上限 | 380万元 | CHG-01 |
| 试点周期 | 6个月 | CASE-T1-R6；变更未涉及 |
| 供应商效果 | 审核效率提升35% | 供应商主张，尚未验证（CASE-T1-R7） |
| 逾期率影响 | 未提供 | 待确认，不得补造（CASE-T1-R8） |
| ROI | 未形成 | 缺少逾期率影响、成本全量范围等证据 |

## 6.1 预算边界

| 成本项 | 是否纳入当前预算 |
| --- | --- |
| 银行内部人员 | 未明确纳入 |
| 数据治理整改 | 未明确纳入 |
| 长期运维 | 未明确纳入 |
| 额外接口 | 未明确纳入 |
| 退出迁移 | 未明确纳入 |

# 7. 风险与治理

| 风险 | 最低控制 |
| --- | --- |
| 隐私 | 数据最小化、用途与授权核验、脱敏、分级访问和保留期限。 |
| 误报 | 提示错误可能影响客户；必须人工复核、记录理由并提供申诉。 |
| 漏报 | 保留残余风险监测、人工升级和异常复核机制。 |
| 解释性 | 向审批人员和客户提供关键因素与可解释输出；最终责任仍属授权审批人员。 |
| 模型漂移 | 持续监控阈值、识别质量和版本变化，必要时再验证。 |
| 审计 | 保留输入、输出、人工修改、版本、日志和证据链。 |
| 供应商依赖 | 评估锁定、服务中断、数据与模型可迁移性及退出安排。 |
| 客户争议 | 建立投诉、补救、人工介入和最终决策责任机制。 |
| 公平与歧视 | 按合规批准的群体维度检验不合理差异；不得不当使用受保护属性。 |
| 自动化偏误 | 要求审批人员独立判断、记录偏离理由并抽样复核盲从风险。 |
| 模型/文档质量 | 用历史样本验证多格式材料与接口；监控识别错误、漂移和版本。 |

# 8. 结论与决策

## 8.1 本次批准事项

批准预算上限380万元、周期6个月的有限试点。

批准首阶段开展授权核验、历史样本/材料格式盘点和离线质量基线建立。

确认模型仅作辅助判断，不承担最终授信或自动拒绝责任。

## 8.2 试点完成后再决策事项

是否扩大范围或进入生产；须依据质量、公平性、解释性、客户影响、成本边界和审计证据再决策。

逾期率改善与ROI；在证据缺失前不得形成确定收益承诺。

# 9. 附录

## 9.1 受控事实基线

| 来源ID | 主题 | 原始值 | 来源位置 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CASE-T1-R2 | 年申请量 | 24万件 | 正式事实表1第2行 | 模拟内部数据 |
| CASE-T1-R3 | 平均人工审核时长 | 45分钟/件 | 正式事实表1第3行 | 模拟运营统计 |
| CASE-T1-R4 | 当前12个月逾期率 | 5.8% | 正式事实表1第4行 | 业务基线；不可归因于审核时长 |
| CASE-T1-R6 | 试点周期 | 6个月 | 正式事实表1第6行 | 初版计划 |

## 9.2 证据边界

事实来源：03_智能信贷审批测试案例.docx，“二、正式事实”表1。

供应商主张：审核效率提升35%，尚未验证；原材料未提供区间。

待确认：模型对逾期率影响、ROI、五项成本纳入范围、分阶段日期及量化门槛。

输入格式异常：名为PDF的任务卡实际为XLSX；名为XLSX的记录表实际为DOCX。

## 9.3 变更记录（历史值仅在本表保留）

| 修改项 | 历史值 | 当前值 | 证据 | 受影响位置 | 核验状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算上限 | 420万元 | 380万元 | CHG-01 | 执行摘要、投入与收益、结论、PPT预算卡与待决策页 | 已复测 |