实验3｜Skill设计与测试

fintech-project-briefing Skill设计说明

从证据治理到管理层决策材料的可复用控制框架

组号：G21

组员姓名与学号：现有工作记录未提供；本文件不补造

材料性质：教学模拟

生成日期：2026-07-23

# 一、设计目标与适用边界

本Skill面向反欺诈、风控、合规、支付和信贷决策等金融科技项目。它解决的不是普通文案润色，而是把事实表、供应商材料、变更卡和模板转化为可追溯的Word/PPT/台账，并防止未经验证的效果进入管理层结论。

| 触发场景 | 应触发的原因 |
| --- | --- |
| 整理立项材料、生成立项报告与管理层汇报 | 需要证据分类、结构设计、文件生成和一致性核验 |
| 检查报告或PPT问题 | 需要按事实优先级诊断数字、风险、主张和披露缺口 |
| 预算、周期或范围发生变更 | 需要先做影响分析，再受控联动修改 |
| 非触发：诗歌、通用润色、无管理层决策的普通文档 | 不启动金融项目证据工作流 |

# 二、必需输入与缺失处理

| 输入 | 用途 | 缺失处理 |
| --- | --- | --- |
| 项目事实表 | 控制数字、单位、来源与事实标签 | V1停止正式Word/PPT并输出缺失清单 |
| 供应商方案摘要 | 识别能力、效果主张、限制与成本排除 | 相关内容列为待确认，不补造 |
| 管理层变更卡（如有） | 覆盖被明确调整的旧口径 | 不得根据口头印象替换正式值 |
| Word/PPT模板 | 控制载体结构、版式与信息层级 | 先给结构计划；不虚构模板槽位 |
| 风险清单与口径说明（如有） | 统一指标定义和最低风险覆盖 | 缺口进入问题台账并说明影响 |

缺失并不等于可以推断。预算、周期、ROI、效果阈值和风险结论若无正式来源，必须保留“待确认”。文件扩展名与真实格式不一致时，应先识别容器格式并记录异常，不能因文件名看似正确就直接处理。

# 三、六步流程为何这样安排

| 步骤 | 核心动作 | 控制目的 |
| --- | --- | --- |
| 1 证据分类 | 全文读取并为数字标记事实/供应商主张/假设/待确认/冲突 | 先建立事实边界，避免写作先行 |
| 2 问题诊断 | 按金额单位、跨文档冲突、风险遗漏、主张失真、版式排序 | 优先消除会误导审批的错误 |
| 3 结构设计 | Word做详细分析，PPT做管理层决策路径 | 避免PPT机械复制Word |
| 4 模板生成 | 从副本填充，保留来源ID和变更记录 | 确保可追溯且不覆盖源文件 |
| 5 一致性核验 | 逐项比对项目名、预算、周期、阶段、数据、风险和建议 | 防止跨文档漂移 |
| 6 金融披露核验 | 复核成本排除、主张区间、人工责任、风险和决策边界 | 防止治理缺口被成品外观掩盖 |

# 四、金融质量规则

供应商数字必须保留原始区间并标注“供应商主张，尚未验证”，不得取最优端改写为保证。

预算与周期分别占独立指标卡；变更只影响变更卡明确字段，其他事实和供应商主张不自动变化。

最低风险覆盖隐私、误报、漏报、解释性、漂移、审计、供应商依赖和客户争议；信贷场景再补公平、申诉、自动化偏误与人工审批责任。

模型只提供辅助判断，不承担最终拦截、拒绝授信、客户通知或合规责任。

预算正文披露内部人员、数据治理整改、长期运维、额外接口和退出迁移五项是否纳入。

# 五、停止条件、输出与版本控制

当事实基线缺失、正式来源冲突尚未解决，或用户限定为“只诊断”时，Skill必须停止正式文件生成。输出可包括事实—主张表、问题台账、结构计划、Word、PPT、变更影响清单和核验记录。所有修改另存版本，旧值只留在明确标识为历史的变更记录中。

# 六、完成标准与实践判断

完成不等于文件成功保存。必须证明占位符清零、数字可追溯、供应商效果标注完整、Word—PPT一致、旧口径正文清零、八类风险和五项成本边界已披露，且决策建议说清批多少、多久、先做什么、何时扩展、何时叫停。T1—T6实践进一步说明：严格停止能防止编造，但规则不能只依赖某一种文件载体；更稳健的设计应判断证据本身是否正式、可定位、含单位和限制，并在不降低门槛的前提下支持受控替代事实基线。